Product Call - Samenvatting

Belangrijkste beslissingen, prioriteiten en acties

Productvisie

Een zelflerend AI-platform dat feitgecontroleerde MoFu/BoFu SEO-content genereert via een geautomatiseerde n8n-backend - met een intuitive UI en een gesloten review- en feedbackloop.

Kernpijlers MVP

| 01 UX & Interface Airtable-stijl UI, drag-and-drop Kanban, split-view reviewer met briefing en commentaar naast elkaar |  | 02 Zelflerend Systeem AI traint op goedgekeurde pagina's via diff-analyse. Eerste 10 iteraties handmatig gecontroleerd, daarna autonoom |  | 03 SEO Intelligence Knowledge graph + Data for SEO API voor gap-analyse, concurrentie-inzicht en automatische linkbuilding-suggesties |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Technische Keuzes

| Laag | Technologie | Reden |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js + TypeScript | Schaalbaarheid, snelle iteraties, moderne webapp-architectuur |
| Deployment | Vercel | Zero-config, edge-geoptimaliseerd, naadloze CI/CD |
| AI Pipeline | n8n (self-hosted) | Multi-agent orkestratie via webhooks |
| SEO Data | Data for SEO API | Gap-analyse, zoekvolumes, concurrentie-inzicht |
| Streaming | Vercel AI SDK + SSE | Live contentgeneratie direct naar de UI |

Actiepunten

| Kaj Slier |  | Roelof Stoelwinder |
| --- | --- | --- |
| - UI mock-ups en frontend componenten |  | - Architectuurplan, UX flowcharts en databasestructuur |
| - Next.js + TypeScript ontwikkeling starten |  | - Data for SEO API integreren |
| - AI-innovatiesubsidie aanvraag voorbereiden (RVO) |  | - E-mailworkflows verbeteren (Gmail -> Microsoft HTTP) |
| - Voorbereiding meeting vrijdag met Roelof + Jorrit |  | - Self-iterating systeem opzetten (diff-analyse + patronen) |
|  |  | - Review editor met splitscreen + commentaar |
|  |  | - Sessies met Jorrit organiseren over schrijfstijl |

Roadmap

| Nu - April MVP bouwen, UI designs, architectuur |  | Mei Pilots: eigen bedrijf + Control Union |  | Mei - Juni Commercieel traject starten, eerste klanten |  | Q3+ CRM-integratie, kennisgraaf, advertentiemodule |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Volgende meeting: Vrijdag met Roelof + Jorrit  |  Doel: schrijfstijl & productstrategie afstemmen  |  Lancering target: Mei 2026